PROJETO

Mapeamento de Residências artisticas

Cepim - Funarte

SUMÁRIO

- INTRODUÇÃO...........................................................................................................................................................3

  - Responsáveis pelo projeto ...............................................................................................................3

- ESTUDO DE VIABILIDADE...................................................................................................................................3

- FATORES TÉCNICOS OPERACIONAIS.............................................................................................................3

- DETERMINAÇÃO DO GRAU DE RISCO............................................................................................................3

- PLANO DE CONTINGÊNCIA................................................................................................................................4

- PLANO DE IMPLANTAÇÃO.................................................................................................................................4

- CONTROLEDE SEGURANÇA.............................................................................................................................4

  - Controle interno de segurança.............................................................................................................................................4

  - Controle externo de segurança.............................................................................................................................................5

- METODO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA....................................................................................................5

- REQUISITOS DO SISTEMA....................................................................................................................................5

  - Controle..................................................................................................................................................................................5

  - Procedimento..........................................................................................................................................................................5

  - Validação de acesso................................................................................................................................................................5

  - Confirmação de acesso............................................................................................................................................................5

- REGRAS DE NEGÓCIO............................................................................................................................................5

  - Escopo do sistema : ANEXO 1,ANEXO 2,ANEXO 3...............................................................................................................5

- IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES............................................................................................................................5

- DIAGRAMAS...............................................................................................................................................................6

  - Casos de uso geral.......................................................................................................................................................................6

  - Classe geral..................................................................................................................................................................................7

  - Sequência......................................................................................................................................................................................8

  - Autenticação de email...................................................................................................................................................................9

  - Reset de senha..............................................................................................................................................................................10

  - Autenticação com reset de senha.................................................................................................................................................11

  - Mapeamento de Residência.........................................................................................................................................................12

  - Registro ParteI............................................................................................................................................................................13

  - Registro Parte II..........................................................................................................................................................................14

  - Registro Parte III......................................................................................................................................................................15

  - Registro Parte IV......................................................................................................................................................................16

  - Cadastrar Novo Usuário..........................................................................................................................................................17

  - Ativar Usuário.........................................................................................................................................................................17

- QUALIDADE..............................................................................................................................................................18

- IMPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................................................18

- CONCLUSÃO.............................................................................................................................................................18

- INTRODUÇÃO

# Este documento tem o objetivo de registrar o escopo do projeto MAPEAMENTO POR RESIDÊNCIAS onde o mesmo será desenvolvido dentro das exigências definidas pelo grupo FUNARTE.

  - Responsáveis pelo projeto

Ana Vasconcelos, Felipe de Oliveira e André Bezerra.

- ESTUDO DE VIABILIDADE

Sistema desenvolvido em PHP com banco de dados em Mysql.

Teste simulando um calculo de dez milhões de operações:

- Comando: select benchmark(10000000,1+1);

- Retorno: 1 row(s) returned - 0.343 sec / 0.000 sec

- FATORES TÉCNICOS OPERACIONAIS

O sistema foi criado de forma a operar otimizado com os navegadores Internet Explorer e Crome.

- DETERMINAÇÃO DO GRAU DE RISCO

Foram constatados alguns fatores que podem oferecer riscos ao sistema:

- Incêndios;

- Contaminação por vírus;

- Sabotagem;

- Defeito de hardware;

- Problemas elétricos;

- Perda de dados.

- PLANO DE CONTINGÊNCIA

- Realização de Backup diário do banco de dados e pagina MYSQL.

- Utilização de No-breaks

- Utilização de firewall

- Utilização de rede independente para os servidores

- PLANO DE IMPLANTAÇÃO

Criação do link no site Funarte, apresentação de banner com descrição do mapeamento.

- CONTROLE DE SEGURANÇA

  - Controle interno de segurança

O sistema estará equipado com controle de acesso, os usuários somente terão acessos aos formulários de acordo com seu perfil.

Os usuários autenticarão o email para acesso ao sistema, podendo o próprio usuário realizar alteração de sua senha sempre que achar necessário será informado que o login e senha serão intransferíveis e de sua inteira responsabilidade.

- Os usuários ao preencher a pesquisa na parte IV aceitarão o termo de compromisso.

- Os usuários e senhas devem conter no mínimo de 06 (seis) caracteres.

- O Mysql trabalha com criptografia no tráfego de senhas. Ref: ISBN: 85-7522-103-5 - MYSQL: guia do programador / André Milani - Novatec 2006.

## 7.2Controles externos de segurança

O sistema será administrado por pessoa previamente autorizada pela instituição, e receberá treinamento para realização desta tarefa.

Somente pessoas autorizadas terão acesso ao local do servidor, o que diminui o risco de sabotagem ou incidentes.

O local é climatizado para garantir o melhor funcionamento de hardware, a fim de evitar panes por aquecimento excessivo.

Somente pessoas previamente autorizadas terão acesso ao sistema, uma vez que haverá necessidade de obter login e senha de acesso.

- MÉTODO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

Será disponibilizado um link no site da Funarte encaminhando para o site do mapeamento de residências artísticas.

- REQUISITO DO SISTEMA

  - CONTROLE - O sistema deve controlar todo o processo de cadastramento de administradores;

  - PROCEDIMENTO - sistema deve permitir o entrevistado a realizar o cadastro de novos usuários e não permitir a duplicação de usuários / email.

  - VALIDAÇÃO DE ACESSO -sistema deve permitir os usuários realizar o reset de senha.

  - CONFIRMAÇÃO DE ACESSO -sistema deve solicitar a ativação do usuário enviando um link via email.

- REGRAS DE NEGÓCIO

  - ESCOPO DO SISTEMA - requisitos do sistema Anex_1 , Anex_2 e Anex_3

    - Anex_1: Anex_1-MAPEAMENTO texto apresentação_V2

    - Anex_2: Anex_2-mapeamento residências artísticas REVISADO_v2 (1)

    - Anex_3:Anex_3-Para realizar o cadastramento das residências artísticas

- IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES

- Administrador

- Usuários para o mapeamento de residências

- DIAGRAMAS

  - Caso de uso Geral

12.2Diagrama de Classe Geral

  - Diagrama de Seqüência

- Cadastrar Novo Usuário

12.4Autenticar Email

  - Reset de Senha

  - Autenticando e realizando reset de Senha

12.7 Realizando o Mapeamento Residências

12.8 Realizando a pesquisa Parte I

12.9 Realizando a pesquisa Parte II

12.10Realizando a pesquisaParte III

12.11 Realizando a pesquisa Parte IV

12.12 Cadastrar Novo Usuário

Sumário: Os entrevistados realizam o cadastro pelo link contido na pagina inicial do site

Ator: Entrevistado

Precondições: O usuário ou e-mail devem ser novos ao sistema.

12.13 Ativar usuário

Sumário: Os entrevistados devem autenticar E-mail para acessar o sistema

Ator: Entrevistado

Precondições: O usuário deve acessar o e-mail e realizar e clicar no link

- QUALIDADE

Os testes foram informais e realizados pelo autor deste trabalho, visando encontrar erros de implementação. Testes de usuário foram realizados com o objetivo de validar as funcionalidades do sistema. E pelo solicitante Felipe De Oliveira Ribeiro Cepin Funarte.

- IMPLEMENTAÇÕES

De acordo com os testes realizados no sistema apresentado neste documento foram identificados a necessidade de melhorias e implementações na interface do sistema para o bom desempenho e entendimento de suas atribuições conforme iremos destacar abaixo:

- Ajustes na regra de validação do login.

- Ajustes e melhorias quanto a ordem de visualização do menu principal.

- Correções de aspecto funcional.

- Alterações quanto à redação do questionário.

- Implementação do bloqueio de página indicando o avançar somente após a finalização do registro anterior.

- Implementações de mensagens de aviso no sistema.

- Melhorias em acabamento e aparência.

- Melhorias no botão AVANÇAR E ATUALIZAR onde ambos receberam destaque no seu posicionamento dentro do sistema.

- A senha do banco de dados é criptografada com a tecnologia MD5 que permite que a senha seja visualizada pelo código alfanumérico no banco, com algoritmo que imputa somente o registro de ida.

- CONCLUSÃO

O sistema encontra-se em fase de homologação bem como implantação, tendo o acompanhamento dos envolvidos neste projeto assim como os analistas responsáveis pelo desenvolvimento.